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ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ในรอบปีงบประมาณ  2551
....................................................
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผล
การดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 ข้อ 30(5)  เทศบาลตำบลนาบอน  จึงขอรายงานประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2551  มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาบอน  ดังนี้
ก.วิสัยทัศน์    ของเทศบาลตำบลนาบอน

“นาบอนเมืองน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม   พัฒนาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง”

ข.พันธกิจ  การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาบอน  มีดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม  เพื่อการ
พึ่งตนเองเป็นสำคัญ  และพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่ความ
ต้องการ  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   โดยชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลตำบลนาบอนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์   ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    
 แนวทางการพัฒนา


1.พัฒนาการสร้างและปรับปรุงบูรณะถนน  คูระบายน้ำ  ทางเท้า  และสาธารณูปโภค   สาธารณูปการอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐาน


2.พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา


3.พัฒนาระบบจราจร

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาระบบการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองในชุมชน
3.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
4.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1.การจัดการสงเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาแก่ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา   ผู้พิการ 
   ทุพพลภาพ  ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง  ผู้ยากไร้  ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
4.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


5.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
2.พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
3.พัฒนา บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษ
5.ส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในชุมชน
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
2.พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
3.พัฒนาสถานที่  อุปกรณ์  วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการ  
   ให้บริการอย่างเหมาะสม
4. เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการทำงานและการให้บริการอย่างเป็นธรรม    เกิดความโปร่งใสและ
    ตรวจสอบได้
5. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ง. การวางแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลนาบอนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2551-2553)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี ต่อไป
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เทศบาลตำบลนาบอน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.2551 – 2553 )  เมื่อวันที่                29  มิถุนายน   2551   โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2551 – 2553)                รวม    112    โครงการ   งบประมาณ  54,804,000   ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์    ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(ล้านบาท)

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  และการจัดการ  
     ทรัพยากรธรรมชาติ
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
	20
4
17
16
22
33
	    20,955,000
         550,000
    10,900,000
      1,970,000
    12,004,000
      8,425,000

	รวม
	112
	54,804,000


แผนภูมิ   แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี   ของเทศบาลตำบลนาบอน
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แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา  3  ปี   ของเทศบาลตำบลนาบอน
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จ. การจัดทำงบประมาณ  


ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาบอน  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  2551  เมื่อวันที่   18  ตุลาคม  2550   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ และที่ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน   84   โครงการ  เป็นจำนวนเงิน     16,406,286   ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  
 ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  และการจัดการ  
     ทรัพยากรธรรมชาติ
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
	16
2

10
9

18
29
	7,062,500
   140,000
1,797,260
1,798,800
2,555,800
3,051,926

	รวม
	84
	16,406,286
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ และที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลตำบลนาบอน  มีดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 10 ซอย 1
(สายไปบ้านด่านปริง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,390,000
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	ถนน คสล.สายเทศบาล 10   ซอย 1

	2.
	
	ก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายเทศบาล 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,602,500
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	ถนนคสล.ถนนสายเทศบาล 4

	3.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด)ทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	34,000
	เพื่อการระบาย น้ำเป็นไปด้วย
ความสะดวก
	คูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด)ทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข

	4.
	
	ก่อสร้างทางเท้าเลียบถนนเทศบาล 1 (หน้าศาลเจ้าสามพี่น้อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	390,000
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	ทางเท้าเลียบถนนเทศบาล 1 (หน้าศาลเจ้าสามพี่น้อง)

	5.
	
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าหมู่บ้านนายสุนทร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	ถนนคสล.ซอยเข้าหมู่บ้านนายสุนทร

	6.
	
	บุกเบิกถนนหินคลุกบดอัดพร้อมสะพาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	386,000
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	ถนนหินคลุกบดอัดพร้อมสะพาน

	7. 
	
	ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ
ค.สล.ซอยหลังร้านซุปเปอร์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ

	8. 
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
บริเวณตรอกหลังบ้าน   โกช้อง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	เพื่อการระบาย น้ำเป็นไปด้วย
ความสะดวก
	คูระบายน้ำ คสล.
บริเวณตรอกหลังบ้าน โกช้อง

	9.
	
	ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000
	มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง

	10.
	
	ขยายเขตประปาทางสวนปาล์มเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค
	ประปาทางสวนปาล์มเทศบาล
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	11.
	
	ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจร
	รายได้จัดเก็บเอง
	200,000
	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว
	เครื่องหมายสัญญาณจราจร

	12.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตทางไปโรงฆ่าสัตว์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	440,000
	เพื่อการระบาย น้ำเป็นไปด้วย
ความสะดวก
	คูระบายน้ำ
คอนกรีตทางไปโรงฆ่าสัตว์

	13.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด)พร้อมบ่อพักเลียบรางรถไฟด้านทิศเหนือ(หน้าศาลเจ้าสามพี่น้อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	135,000
	เพื่อการระบาย น้ำเป็นไปด้วย
ความสะดวก
	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักเลียบ รางรถไฟด้านทิศเหนือ

	14.
	
	ติดตั้งโคมไฟสนามบาสเกตบอลหน้าสำนักงานเทศบาล
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	100,000
	มีแสงสว่างเพียงพอ
	ติดตั้งโคมไฟสนามบาสเกตบอล

	15.
	
	ติดตั้งเสาโคมไฟรูปหงส์
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	95,000
	มีแสงสว่างเพียงพอ
	ติดตั้งเสาโคมไฟรูปหงส์

	16.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เลียบรางรถไฟด้านทิศใต้
	จ่ายจากเงินอุดหนุน (จ่ายขาดเงินสะสม
	510,000
	เพื่อการระบาย น้ำเป็นไปด้วย
ความสะดวก
	คูระบายน้ำ คสล.เลียบรางรถไฟด้านทิศใต้

	1.
	2. ด้านเศรษฐกิจ
	ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	เพื่อสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน
	ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน

	2.
	
	ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	40,000
	เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
	มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

	1.
	3. ด้านการศึกษา กีฬา ศาลนาและวัฒนธรรม
	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่ว ไปแบบมีวัตถุ ประสงค์,รายได้  จัดเก็บเอง
	229,760
	ส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลมีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ 
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 

	2.
	
	จัดตั้งหรือก่อสร้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหรือจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	622,500
	ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
	- ก่อสร้าง/จัดตั้งโรงเรียน
- จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา

	3.
	
	แข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ 
	รายได้จัดเก็บเอง
	80,000
	- ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	- จัดแข่งขันกีฬา
- เข้าร่วมแข่งขันกีฬา


- 8 -
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	4.
	
	บริการอุปกรณ์และวัสดุกีฬาแก่ชุมชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์และวัสดุกีฬาชุมชน
	อุปกรณ์และวัสดุกีฬาแก่ชุมชน

	5.
	
	ก่อสร้างรั้วแผงกั้นตาข่ายเหล็กถักบริเวณสนามบาส เกตบอล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	รั้วสนามบาส  เกตบอล

	6.
	
	จัดงานหรือสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
	รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒน- ธรรมประเพณี
	จัดงานวันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ

	7.
	
	จัดงานและสนับสนุนพิธีทางศาสนา
	รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	เพื่อส่งเสริมและบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป
	จัดงานวันเข้าพรรษา       วันมาฆบูชา ฯลฯ

	8.
	
	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ
	รายได้จัดเก็บเอง
	300,000
	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและ พระ มหา-กษัตริย์
	จัดงานวันที่     12 สิงหาคม ,    5 ธันวาคม ,วันปิยมหาราช

	9.
	
	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเดือนสิบและประเพณีปิดกรีด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	130,000
	เพื่อส่งเสริมบำรุงกิจกรมทางศาสนา
	อุดหนุนอำเภอนาบอน

	10.
	
	ติดตั้งแป้นบาส
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	55,000
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
	ติดตั้งแป้นบาส

	1.
	4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์, รายได้จัดเก็บเอง
	572,500
	เพื่อให้กลุ่มคนด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือให้สามารถอยู่ในสังคมได้
	กลุ่มคนด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

	2.
	
	แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้   ยาก จนตามนโยบายรัฐบาล
	ผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ

	3.
	
	รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เพื่อให้แกนนำประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
	อบรมแกนนำและประชาชนผู้สนใจ
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	4.
	4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
	รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	อบรมเยาวชนประชาชนผู้สนใจ  1 ครั้ง

	5.
	
	ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	60,000
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัย
	จัดหาเครื่องดับเพลิง,ประชา สัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย

	6.
	
	จัดจ้างยามท้องถิ่นและ ผู้ดูแลบ่อขยะ
	รายได้จัดเก็บเอง
	176,000
	เพื่อดูแลรักษาความสงบ
	จัดจ้างยามจำนวน 3 คน

	7.
	
	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นในเขตเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	660,300
	เพื่อความปลอดภัย
	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 2 แห่ง

	8.
	
	สำรวจข้อมูล จปฐ.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	เพื่อให้ได้ข้อมูลชุมชนตามเกณฑ์
	จัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง

	9.
	
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000
           5,000
(155,000)
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกัน
	จัดกิจกรรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

	1.
	5. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
	เทศบาลสร้างสุขภาพ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน อุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	54,600
	เพื่อให้ประชาชน รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

	2.
	
	เยี่ยมมารดาและทารก แรกเกิด
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อให้มารดาทราบวิธีปฏิบัติตนหลังคลอด
	มารดาได้รับการเยี่ยมหลังคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง

	3.
	
	โครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	เพื่อให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพ
	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ปีละ 1 ครั้ง

	4.
	
	รณรงค์รักษาความสะอาด(ตลาดสดน่าซื้อ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตลาดและการเลือกซื้อ
	จัดอบรมให้ความรู้ ปีละ 1 ครั้ง
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	5.
	5. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
	อาหารปลอดภัย
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ขายและผู้บริโภค
	จัดอบรม อสม./แกนนำ/แม่บ้านปีละ 1 ครั้ง

	6.
	
	กำจัดสัตว์และพาหะนำโรค
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
	พ่นเคมีกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง

	7.
	
	ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัดและเหตุรำคาญ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข
	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

	8.
	
	พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อให้อสม.แกนนำครัวเรือนมีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพ
	จัดอบรมให้ความรู้และทัศน-ศึกษาดูงาน

	9.
	
	ดูแลสุขภาพของประชาชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	60,000
	เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนาบอนปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ

	10.
	
	การฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000
	เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	จัดอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน  150 คน

	11.
	
	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะ ตลิ่งริมคลองลำร่อน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	600,000
	เพื่อป้องกันน้ำ เซาะตลิ่ง
	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่งริม คลองลำร่อน

	12.
	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อเพิ่มพื้นที่    สีเขียว (หน้าศาลเจ้าสามพี่น้อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	220,000
	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่พัก- ผ่อนหย่อนใจ
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง

	13.
	
	ลดมลพิษด้านกลิ่นโดยใช้สารจุลินทรีย์ธรรมชาติ
	รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	เพื่อกำจัดกลิ่นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์
	กำจัดบริเวณหลุมขยะ คูระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

	14.
	
	เก็บขนขยะมูลฝอยโดย เอกชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	440,000
	เพื่อให้การเก็บขนขยะมีประ -สิทธิภาพยิ่งขึ้น
	จ้างเอกชนเก็บขนขยะ
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	15.
	5. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
	จ้างเหมาดูแลจัดสวน
สาธารณะและสวนหย่อม
	รายได้จัดเก็บเอง
	31,200
	เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและประกอบกิจกรรมของประชาชน
	จ้างเหมาดูแลจัดสวนสาธารณะและสวนหย่อม

	16.
	
	รณรงค์รักษาความสะอาด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด
	จัดทำป้ายเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 10 ป้าย

	17.
	
	สร้างชุมชนรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
	จัดอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน  150 คน

	18.
	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลและย่านสถานีรถไฟนาบอน
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	300,000
	เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น
	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลและย่านสถานีรถไฟนาบอน

	1.
	6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
	เข้ารับฟังการประชุมสภา
	รายได้จัดเก็บเอง
	5,000
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ข้อมูล
	ประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา

	2.
	
	เทศบาลพบประชาชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เสริมสร้างความ เข้าใจอันดี
	เทศบาลพบประชาชน 1 ครั้ง

	3.
	
	จัดประชุม จัดเวทีประชาคมร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
	รายได้จัดเก็บเอง
	60,000
	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	จัดเวทีประชาคมจำนวน  1  ครั้ง

	4.
	
	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	รายได้จัดเก็บเอง
	3,848
	เพื่อให้ทราบภาพรวมและทิศทางการพัฒนา
	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

	5.
	
	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
	รายได้จัดเก็บเอง
	1,278
	เพื่อวางแผนพัฒนา
	จัดทำแผนพัฒนา สามปี

	6.
	
	จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,500
	เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	จัดทำงบประมาณ รายจ่าย
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	7.
	6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
	จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000
	พัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
	จัดฝึกอบรมจำนวน  1  ครั้ง

	8.
	
	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่ออบรมปลูกฝังจริธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
	จัดฝึกอบรมจำนวน  1  ครั้ง

	9.
	
	สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน  ลูกจ้างประ จำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	213,000
	เพื่อพัฒนาความ รู้ความสามารถบุคลากรของเทศบาล
	สนับสนุนจำนวน 1 ครั้ง

	10.
	
	จัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,600
	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	เครื่องเสียงติดรถยนต์  1  ชุด

	11.
	
	จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอลและกล้องวงจรปิด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	กล้องวงจรปิด
3  ชุด

	12.
	
	ติดตั้งสัญญาณไซเรนพร้อมเครื่องขยายเสียงรถดับเพลิง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	19,000
	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ติดตั้งสัญญาณไซเรน  2 ชุด

	13.
	
	จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	790,000
	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	รถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน

	14.
	
	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ประชาสัมพันธ์
1  ครั้ง

	15.
	
	จัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์

	เงินอุดหนุนทั่วไป
	270,000
100,000
(370,000)
	เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
	ซุ้มประชาสัมพันธ์
2  ซุ้ม

	16.
	
	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	ประชาสัมพันธ์ 
1  ครั้ง
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	17.
	6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษีถึงพื้นที่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
	จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

	18.
	
	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันภัยฯ
	อบรม จำนวน    1 ครั้ง

	19.
	
	ติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	90,000
	เพื่อให้การรับส่งข่าวสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
	เสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร

	20.
	
	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	17,100
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	โต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงาน 3 ชุด

	21.
	
	จัดซื้อเครื่องขัดพื้น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	เครื่องขัดพื้น      1 เครื่อง

	22.
	
	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	เครื่องดูดฝุ่น      1 เครื่อง

	23.
	
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
1  เครื่อง

	24.
	
	จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,000
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	เครื่องไมโคร คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

	25.
	
	สนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันภัยฯ
	สนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย

	26.
	
	จัดซื้อล็อกเกอร์
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	15,600
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	ล็อกเกอร์ 2 ชุด
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	27.
	ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
	ติดตั้งป้ายไฟอักษรวิ่ง
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	428,000
	เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล
	ป้ายไฟอักษรวิ่ง
1  จุด

	28.
	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	70,000
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา         2 เครื่อง

	29.
	
	โครงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เพื่อประสิทธิ   ภาพในการปฏิบัติงาน
	นำเทคโนโลยีมาใช้


รวม  ตั้งงบประมาณ   6   ยุทธศาสตร์    84     โครงการ      16,406,286      บาท

แผนภูมิ   แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณและที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลนาบอน
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 จ. การจัดทำงบประมาณ  


เทศบาลตำบลนาบอน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ และการจ่ายขาดเงินสะสม  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   รวม     59    โครงการ 
จำนวนเงิน   12,490,367.50   บาท    มีการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน   59    โครงการ    จำนวนเงิน   12,490,367.50   บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน         ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  กีฬา   
      ศาสนาและวัฒนธรรม
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ   
      ชีวิต  สังคมและชุมชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  
      สิ่งแวดล้อม  และการจัดการ  
     ทรัพยากรธรรมชาติ
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร  
      และการบริการ
	16
0
8
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9
19
	6,249,769.50
0
1,016,260
1,559,265
1,236,760
2,428,313
	16
0
8
7
9
19
	6,249,769.50
0
1,016,260
1,559,265
1,236,760
2,428,313

	รวม
	59
	12,490,367.50
	59
	12,490,367.50


แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี/เทศบัญญัติ/ก่อหนี้ผูกพัน,ลงนามในสัญญา/มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ของเทศบาลตำบลนาบอน
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลนาบอน  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/      
ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 10 ซอย 1 (สายไปบ้าน        ด่านปริง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,390,000
	1,160,000
	23/2551
	08/03/2551
	90

	2.
	
	ก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายเทศบาล 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,602,500
	1,980,000
  622,500
(2,602,500)
	20/2551
31/2551
	28/12/2550
22/04/2551
	180
90

	3.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด)ทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	34,000
	34,000
	105/2551
	03/07/2551
	60

	4.
	
	ก่อสร้างทางเท้าเลียบถนนเทศบาล 1 (หน้าศาลเจ้าสามพี่น้อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	390,000
	386,990
	29/2551
	03/04/2551
	90

	5.
	
	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเข้าหมู่บ้านนายสุนทร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	90,000
	107/2551
	03/07/2551
	60

	6.
	
	บุกเบิกถนนหินคลุกทางเข้าสวนปาล์ม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	386,000
	290,000
	22/2551
	05/03/2551
	60

	7.
	
	ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำค.สล.ซอยหลังร้านซุปเปอร์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	100,000
	104/2551
	03/07/2551
	60

	8.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณตรอกหลังบ้าน   โกช้อง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000
	90,000
	106/2551
	03/07/2551
	30

	9.
	
	อุดหนุนการไฟฟ้าเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000
	5,656.02
64,696.48
(70,352.50)
	-
	27/12/2550
14/07/2551
	15
12

	10.
	
	อุดหนุนการประปาขยายเขตประปา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000
	27,227
	-
	11/02/2551
	7

	11
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.เลียบรางรถไฟด้านทิศใต้
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	510,000
	498,000
	22/51
	
	90
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	12.
	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณจราจร
	รายได้จัดเก็บเอง
	200,000
	33,400
100,000
(133,400)
	81/2551
131/2551
	12/09/2551
01/09/2551
	15
30

	13.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตคสล.เลียบทางไปโรงฆ่าสัตว์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	440,000
	439,300

	28/2551
	03/04/2551
	90

	14.
	
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด)พร้อมบ่อพักเลียบรางรถไฟด้านทิศเหนือ(หน้าศาลเจ้าสามพี่น้อง)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	135,000
	135,000
	30/2551
	03/04/2551
	60

	15.
	
	ติดตั้งโคมไฟสนามบาสเกตบอลหน้าสำนักงานเทศบาล
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	100,000
	98,000
	04/2551
	21/12/2550
	15

	16.
	
	ติดตั้งเสาโคมไฟรูปหงส์หน้าสำนักงานเทศบาล
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	95,000
	95,000
	39/2551
	21/12/2550
	15

	1.
	3. ด้านการศึกษากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่ว ไปแบบมีวัตถุประสงค์รายได้  จัดเก็บเอง
	229,760
	16,100
100,000
3,640
5,320
7,280
5,880
5,600
15,300
14,700
5,880
4,760
5,320
5,880
8,400
8,000
8,400

(220,460)
	4/2551
4/2551
20/2551
94/2550
21/2551

44/2551

44/2551

3/2551

3/2551

44/2551

44/2551

44/2551

44/2551

103/2551

103/2551

130/2551
	04/07/2550
17/10/2550
13/11/2550

01/10/2550

08/11/2550

26/12/2550

26/12/2550

07/02/2551

07/02/2551

01/03/2551

01/04/2551

01/05/2551

02/06/2551

01/07/2551

01/07/2551

130/2551


	15
15
7

30

13

121

180

5

5

30

7

19

21

60

60

30
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	2.
	3. ด้านการศึกษากีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
	แข่งขันกีฬาเทศบาล
และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ 
	รายได้จัดเก็บเอง
	80,000
	5,200
4,800
25,000
5,000
5,000
20,000
7,920
(72,920)
	4/2551
3/2551
16/2551
27/2551
51/2551
97/2551
66/2551
	01/10/2550
01/10/2550
14/11/2550
01/02/2551
01/01/2551
30/05/2551
08/07/2551
	0
3

3

1

20

45

15

	3.
	
	บริการอุปกรณ์และวัสดุกีฬาแก่ชุมชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	16,460
9,600
3,900
(29,960)
	47/2551
68/2551
0
	03/05/2551
06/08/2551
06/09/2551
	7
7
1

	4.
	
	ก่อสร้างรั้วสนามบาส  เกตบอล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	50,000
	110/2551
	03/07/2551
	57

	5.
	
	จัดงานหรือสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
	รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	100,000

5,000
5,000
2,000
6,700
6,000
7,200
(131,900)
	0
22/2551
45/2551
30/2551
26/2551
0
44/2551
	09/11/2550
01/01/2551
01/01/2551
01/01/2551
25/01/2551
30/04/2551
18/04/2551
	15
30
30
30
5
1
1

	6.
	
	จัดงานและสนับสนุนพิธีทางศาสนา
	รายได้จัดเก็บเอง
	150,000

	5,000
650
90,000
30,000
4,870
(130,520)
	58/2551
31/2551
88/2551
92/2551
65/2551
	15/02/2551
15/02/2551
13/04/2551
30/04/2551
08/07/2551
	6
5
1
7
7

	7.
	
	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ
	รายได้จัดเก็บเอง
	300,000

	1,500
40,000
2,000
500
2,000
3,000
1,500
200,000
(250,500)
	10/2551

41/2551

40/2551

123/2551

125/2551

72/2551

39/2551
	08/10/2550
26/12/2550
26/12/2550
05/08/2551
06/08/2551
06/08/2551
26/12/2551
	15

6

6

7

6

6

6

	8.
	
	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเดือนสิบและปิดกรีด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	130,000
	100,000
30,000
(130,000)
	0
0


	21/04/2551
28/08/2551
	1
0
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
	สงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์, รายได้จัดเก็บเอง
	572,500
	485,000
46,000
14,000
(545,000)
	0
0
0
	31/10/2550
31/10/2550
31/10/2550
	1
1
1

	2.
	
	รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	18,250
	0
	01/08/2551
	7

	3.
	
	จัดจ้างยามท้องถิ่นและ ผู้ดูแลบ่อขยะ
	รายได้จัดเก็บเอง
	176,000
	153,120
	0
	31/10/2550
	0

	4.
	
	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นในเขตเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	660,300
	127,000
533,000
(660,000)
	26/2551
24/2551
	15/03/2551
15/03/2551
	43
60

	5.
	
	สำรวจข้อมูล จปฐ.
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,000

	5,100
2,550
(7,650)
	32/2551
33/2551
	01/11/2550
03/12/2550
	30
29

	6.
	
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000
5,000
(155,000)
	154,995
	17/2551
	03/11/2550
	9

	7.
	
	ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	60,000
	20,250
	0
	0
	-

	1

	5. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
	เทศบาลสร้างสุขภาพ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน อุดหนุน  แบบมีวัตถุประสงค์
	54,600
	47,000
	1/2551
	01/10/2550
	365

	2

	
	เยี่ยมมารดาและทารก แรกเกิด
	รายได้จัดเก็บเอง
	50,000

	2,000
1,650
2,200
550
(6,400)
	0
0
35/2551
61/2551
	18/10/2550
30/11/2550
05/03/2551
27/06/2551
	0
60
7
3

	3.
	
	กำจัดสัตว์และพาหะนำโรค
	รายได้จัดเก็บเอง
	100,000

	19,800
4,950
19,800
1,050
(45,600)
	10/2551
13/2551
28/2551
76/2551
	28/12/2550
26/12/2550
04/02/2551
04/09/2551
	3
6
7
5
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	4.
	5. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
	ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัดและเหตุรำคาญ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	10,900
	38/2551
	25/03/2551
	1

	5.

	
	ดูแลสุขภาพของประชาชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	60,000
	58,560
	0
	01/10/2550
	365

	6.
	
	เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000
	185,100
	0

	30/08/2551
	2

	7.
	
	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ เซาะ ตลิ่งริม คลองลำร่อน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	600,000
	600,000
	21/2551
	06/02/2551
	60

	8.
	
	เก็บขนขยะมูลฝอยโดย เอกชน
	รายได้จัดเก็บเอง
	440,000
	252,000
	1/2551
	01/10/2550
	183

	9.
	
	จ้างเหมาดูแลจัดสวนสาธารณะและสวนหย่อม
	รายได้จัดเก็บเอง
	31,200
	31,200
	5/2551
	01/10/2550
	365

	1.
	6. ด้านการเมืองการบริหารและการบริการ
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชา -ชน ในการบริหาร
- จัดเวทีประชาคม
	รายได้จัดเก็บเอง
	60,000
	9,000
10,000
26,306
5,000
(50,306)
	57/2551
66/2551
	15/02/2551
04/03/2551
	3
8

	2.
	
	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	รายได้จัดเก็บเอง
	3,848
	3,848
	117/2551
	15/07/2551
	15

	3.
	
	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
	รายได้จัดเก็บเอง
	1,278
	1,278
	98/2551
	10/06/2551
	15

	4.
	
	จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
	รายได้จัดเก็บเอง
	10,500
	3,040
7,372
(10,412)
	13/2550
126/2551
	17/10/2550
11/08/2551
	5
45

	5.
	
	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000
	44,780
	0
	25/09/2551
	3
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	6
	6. ด้านการเมืองการบริหารและการบริการ
	สนับสนุนทุนการ ศึกษาแก่พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	213,000
	33,000
60,000
60,000
60,000
(213,000)
	0
0
0
0
	29/02/2551
14/02/2551
14/02/2551
14/02/2551
	1
32
32
32


	7.

	
	จัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,600
	7,600
	61/2551
	19/02/2551
	15

	8.

	
	จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพดิจิตอลและกล้องวงจรปิด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	99,189
	55/2551
	04/02/2551
	30

	9.
	
	ติดตั้งสัญญาณไซเรนพร้อมเครื่องขยายเสียงรถดับเพลิง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	19,000
	19,000
	61/2551
	19/02/2551
	15

	10.
	
	จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	790,000
	783,000
	4/2551
	22/05/2551
	30

	11.
	
	ก่อสร้างซุ้มประชาสัมพันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	370,000
	270,000
100,000
(370,000)
	25/2551
	15/03/2551
	60

	12.
	
	ติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	90,000
	90,000
	35/2551
	04/12/2550
	30

	13.
	
	จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	17,100
	17,100
	87/2551
	01/04/2551
	1

	14.
	
	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000
	12,000
	30/2551
	05/02/2551
	7

	15.
	
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	98,200
	51/2551
	22/05/2551
	7

	16.
	
	จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,000
	95,000
	2/2551
	26/12/2550
	15
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม สัญญา
	คู่สัญญาเลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	17.
	6. ด้านการเมืองการบริหารและการบริการ
	จัดซื้อล็อกเกอร์
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	15,600
	15,600
	42/2551
	03/04/2551
	7

	18.
	
	ติดตั้งป้ายไฟอักษรวิ่ง
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	428,000
	428,000
	19/2551
	24/11/2550
	30

	19.
	
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
	รายได้อื่น ๆ 
(จ่ายขาดเงินสะสม)
	70,000
	70,000
	37/2551
	20/03/2551
	15


ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.  ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.  การตั้งงบประมาณบางครั้งกำหนดในภาพรวมและกว้าง ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งแยกโครงการเพื่อจัดเข้าในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ   ในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปี  ควรบรรจุโครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพด้านงบประมาณที่คาดว่าจะตั้งจ่าย
ได้หรือได้รับจริงในปีงบประมาณนั้น


2.  ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียง
กันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้


3.  ควรดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ


4.  ควรกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการหรือมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นเพิ่ม
มากขึ้น  


5.  การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อโครงการเช่นเดียวกันกับโครงการที่ระบุใน
แผนพัฒนาสามปี
6.  การตั้งงบประมาณ ควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
7.  ควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ

- 23 -
6.  การตั้งงบประมาณ ควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
7.  ควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ



ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาบอน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตำบลนาบอนทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  29   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
นายยุทธศักดิ์   พัฒนเกษตรวงศ์
   (นายยุทธศักดิ์    พัฒนเกษตรวงศ์)

    นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
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